## Slide 1
프로젝트 실습

## Slide 2
SCDTPE
Strategy
Contents
Design
technology
Promotion
S
C
D
T
P
서비스 전략수립
서비스 시나리오
요구분석
E-BIZ요건정의
벤치마킹
컨텐츠 전략수립
컨텐츠 수집
컨텐츠 분석
컨텐츠 가공
컨텐츠 입력
디자인 컨셉
네비게이션
User interface
그래픽
일러스트
플래쉬
DB설계
DB프로그래밍
Application s/w
H/W 시스템
서버운영/설치
온라인 프로모션
온프라인 프로모션
운영자 교육
유지보수 운영계획
E
웹사이트 구축 프로세스

## Slide 3
단계
진행내역
산출물
요구분석단계
전략 설정
요구분석 /개발 범위
벤치마킹
웹사이트 개발 전략서
시나리오
벤치마킹 보고서
기초설계단계
메뉴설계
시스템 설계
요구기능 파악
디자인 컨셉
목표시스템 구성도
메뉴구조도
요구기능 리스트
스타일 가이드
상세설계단계
화면 설계
데이터 연관성 분석
화면 상세 내역도
DFD / ERD
구현단계
컨텐츠 수집/가공/입력
웹 디자인
웹 프로그래밍
컨텐츠 내역서
웹디자인 산출물
프로그래밍 소스
테스트단계
완료단계
프로모션단계
* 프로젝트의 규모 및 특성에 따라 진행내역과 산출물은 가감 또는 변형 가능
단계별 산출물

## Slide 4
웹사이트 구축 전략 수립
벤치마킹 및 컨텐츠 설계
UI 및 시스템 설계
웹사이트 평가 및 유지보수
목차

## Slide 5
프로젝트 실습 Ⅰ
웹사이트 구축 전략 수립

## Slide 6
사이트 종류
도메인
타겟고객
사이트 정의 1
Work Sheet 1

## Slide 7
www.ooo.com이 존재해야 하는 이유는….
www.ooo.com을 한 문장으로 정의하면….
www.ooo.com의 경쟁력….
사이트 정의 2
Work Sheet 1

## Slide 8
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
Mission
목 표
Work Sheet 2

## Slide 9
핵심 컨텐츠 강화 – 국내 최대 매물 정보 데이터베이스 구축
커뮤니티 강화 – 부동산전문가 및 일반회원을 위한 커뮤니티 구축
부동산 One-stop Service 구현 – 부동산 종합 컨텐츠 및 서비스 구현
공동연합체 결성 – 본격적인 제휴를 통한 사이버마케팅 강화 및 수익 기반 마련
효율적인 UI구현 – 쉽고 편리한 Web User Interface 구현
CRM강화 - Personalized Service 구현, e-mail 서비스, 맞춤형 서비스 구현
Mission
목 표
주택 매입자와 매도자, 중개인 그리고 주택 관련 업체간에 수행되는 인터액션 활동의 Standard 그리고 NO.1
사 례

## Slide 10
목표
배경
주요내용
기대효과
Work Sheet 3

## Slide 11
핵심 컨텐츠 강화 – 국내 최대 매물 정보 데이터베이스 구축
배경
커뮤니티, 커머스, 제휴, 수익기반 마련의 핵심 역량에 대한 필요성
주요내용
국내 매물 데이터의 표준 마련
국내 최대 매물 정보 확보 및 제공
국내 최고(정보의 질과 신뢰성)의 매물 정보 확보 및 제공
다양하고 쉽고 빠른 검색 방식 제공
빠른 유통을 위한 매수 매도자의 연계, 맞춤 서비스 구현
오프라인과 온라인을 연계한 contents gathering 체재 구축
기대효과
전문 중개사 및 네티즌의 서비스 이용 만족도 증가
제휴 관계에서의 경쟁력 확보
국내 최고의 부동산 서비스 단초 마련
목표
사 례

## Slide 12
부동산 One-stop Service 구현 – 부동산 종합 컨텐츠 및 서비스 구현
배경
포털의 등장으로 인한 one-stop서비스에 대한 니즈 확대
사이트로 유입한 회원의 일탈을 방지할 장치 필요
주요내용
매물 검색에서부터 이사, 집들이까지, 집구하기를 위한 전 과정에 대한 정보 제공
Before Service에서부터 After Service까지 Total Service제공
Contents – Community – Commerce 서비스의 연계
다양한 컨텐츠 제휴를 통한 CP 연동
기대효과
Vertical Portal로서의 면모 구비
제휴의 범위 확대, 서비스 확장성 확보, 다양한 수익기반 마련 토대 마련
목표
사 례

## Slide 13
커뮤니티 강화 – 부동산전문가 및 일반회원을 위한 커뮤니티 구축
배경
회원의 수와 고객정보 가치가 기업가치로 연결되는 닷컴의 특성 반영
시장선점을 위한 고객확보 필요
다양한 Biz transaction 을 위한 고객 기반마련 필요
Contents-Commerce-Community 등 3C는 인터넷 비즈니스의 성공요소
주요내용
부동산 정보의 공급자와 수요자의 Market 제공
부동산 전문가 그룹을 lock-in 하기 위한 다양한 서비스 개발
고객커뮤니티 기능 제공을 통한 커뮤니티 및 이벤트 활성화
Single, Wedding, Silver 등 세대별/ 주제별 커뮤니티 형성
동호회, 게시판, Instant Message, e-mail, 홈페이지 등 핵심 커뮤니티 모듈 제공
고객 스스로 컨텐츠를 생산 제공할 수 있는 공간 마련
기대효과
가망고객과의 쌍방향적인 의사소통을 통한 계약성공률의 배가
전문가 그룹의 결집으로 시장 우위 확보
커뮤니티 회원을 통한 구전 프로모션 및 충성고객 확보
항상적으로 웹사이트의 역동성과 현행성(업데이트성)을 유지하는 효과
목표
사 례

## Slide 14
CRM강화 - Personalized Service 구현, e-mail 서비스, 맞춤형 서비스 구현
배경
포털의 성숙기에서 등장한 개인화 서비스의 보편화
고객의 개인 정보 취득으로 CRM의 기반 마련
주요내용
개인회원 및 중개사회원의 개인화 페이지 구현
ASP(Application Service Provider)를 통한 전문가 그룹을 위한 서비스 제고
E-mail을 통한 개인별 맞춤 서비스 구현 – ‘매물맞춤서비스’
나만의 중개사 match-making 서비스 구현
기대효과
진화된 맞춤 서비스로 인한 고객의 만족도 증가
개인 정보의 획득 및 이를 통한 타겟 마케팅 기반 마련
부동산 중개사를 위한 Total ASP 로서의 기틀 마련
목표
사 례

## Slide 15
공동연합체 결성 – 본격적인 제휴를 통한 마케팅 강화 및 수익 기반 마련
배경
인터넷 업계에서의 코피티션(Coopetition)은 21세기의 화두로 등장
포털과 허브 등 웹사이트의 대형화 추세에 경쟁할 만한 근거 필요
경쟁우위를 위한 Critical Mass를 돌파할 전략의 필요
주요내용
버티컬 포털을 위한 다양한 CP획득 (컨텐츠 링크, 미러링)
필요한 솔루션의 교환(예, 주택대출 solution  신용대출 solution)
제휴를 통한 운영 노하우 습득
공동프로모션을 위한 마케팅 제휴
기대효과
인지도 제고
공동 마케팅을 통한 프로모션 효과 제고
제휴 시너지를 통한 수익 마련
목표
사 례

## Slide 16
프로젝트 실습 Ⅱ
벤치마킹

## Slide 17
컨텐츠 벤치마킹
Work Sheet 4

## Slide 18
디자인 벤치마킹
Work Sheet 4

## Slide 19
개발 벤치마킹
Work Sheet 4

## Slide 20
프로젝트 실습 Ⅱ
컨텐츠 설계

## Slide 21
서비스 시나리오
Work Sheet 4

## Slide 22
사이트명 : LG019 사이버 고객센터
대상 고객 : 10대 후반 대학생
신사동에 사는 19살 대학생 나학생군은 pcs로 '019회원을 위해 새롭고 다양한 서비스로 가득한 e-care가 오픈했습니다'라는 메세지를 받고, 마침 pc방에 있는 참에 URL에 따라 접속해 보았다. 사실 019를 1년 넘게 쓰고 있지만 사이트 방문은 처음이다. 둘러보니 가장 눈에 띄는 것은 ‘나만의 019’라는 메뉴였다. 사이트 한 가운데에서 그림이 번쩍거리고 있었기 때문이다. 클릭하는 순간 아이디와 패스워드를 입력해야 하는 로그인창이 떴다. 갑자기 귀찮은 생각이 들었으나 ‘로그인을 하시면 고객님의 통화요금 조회는 물론, 마일리지를 얻을 수 있는 각종 서비스가 펼쳐집니다’ 라는 메시지가 있어, 일단 회원으로 가입하고 로그인을 했다.
페이지 맨 위에는 ‘나학생님의 방문을 환영합니다’ 라는 말과 함께, 현재 나의 pcs요금, 현재 사용중인 부가서비스, 현재의 마일리지와 이에 해당하는 상품 등이 나열되었다. 뿐만 아니라 오늘의 나의 바이오리듬과 오늘의 운세까지 볼 수 있었다.
마이페이지에 입장만 해도 마일리지가 쌓인다는 내용이 시선을 끌었고, 이 외에도 알아서 주소지 변경을 해줄 경우 얼마, 자동이체 신청하면 얼마, 뭐 할 때 얼마 하는 식으로 마일리지가 쌓이는 방법이 나열되었다.
‘추천! 서비스’를 클릭하니 현재 사용하고 있지 않은 서비스 중에서 추천하는 내용이 나열되었고, 설명방식은 지루한 텍스트가 아닌 플래쉬기법으로 재미있는 캐릭터가 코믹하게 설명을 하고 있었다. 그래? 이런 서비스가 있는 줄 몰랐네, 하면서 나도 모르게 부가 서비스 신청 버튼을 누르고 있었다.
또한 ‘나에게 딱 맞는 서비스’라는 항목을 클릭하니 자가테스트가 펼쳐졌다. 7-8가지의 질문항목을 선택하고 난 후 결과보기를 누르니 ‘나 학생님은 현재 00서비스를 이용하고 계신데, 00서비스를 추천하고 싶습니다. 000할 경우 통화요금을 절약할 수 있기 때문입니다. 서비스를 지금 변경하시겠습니까? Yes, no’ 라는 화면이 나왔다. 그래? 학생인 내가 통화료가 싸진다는데 지금 당장은 아니지만 생각해볼 만 한 일이군 했다.
나만의 019를 친구에게도 알려주고 싶으신가요? 라는 텍스트를 클릭했더니 알려주고 싶은 친구 메일 또는 핸드폰을 적으면 자동으로 전달되는 메뉴도 있었다. 친구 나잘난 녀석이 이 메시지를 받으면 좋아 하려나?
서비스 시나리오
사 례

## Slide 23
사이트명 : LG019 사이버 고객센터
대상 고객 : 20대 후반 직장인
명일동에사는 29세 직장인 나직장씨는 '019회원을 위해 새롭고 다양한 서비스로 가득한 e-care가 오픈했습니다'라는 E-mail을 받고 링크된 페이지로 이동했다. 사실 얼떨결에 들어왔는데 중간에 ‘나만의 019’라는 서비스가 재미있는 케릭터와 함께 소개되고 있어 눈길을 끌었다. 클릭하고 들어갔더니, 로그인창이 열렸다. 또 회원가입을 해야하나 하는 순간에 ‘LG패밀리 사이트 회원은 같은 아이디를 사용하실 수 있습니다’ 라는 메시지를 보고 얼마전에 가입한 lg00사이트가 생각나 그걸로 들어가보기로 했다.
방문인사와 함께 통화량, 통화요금, 가장많이 쓴 번호, 포인트점수 등이 일목요연하게 보여졌다. 이런게 있었군.
놀라운것은 통화요금 자동이체 통장과 그 잔액이 표기되어 있었는데 현재 통장 잔액이 0원이었고 결재일은 26일로 되어있었다. 오늘이 월급전날이니 그럴수밖에… 다행이 자동이체일은 월급 다음날이니 뭐 걱정할 필요는 없겠군.
기념일 알람서비스는 생일이나 중요한 모임등을 기록해두면 원하는 방식으로(pcs, e-mail, my page)에서 지정한 시간(하루전, 일주일전 등)에 알림서비스를 하는 내용이었다. 애인생일과 동창 모임은 일주일 전에, 친구들 생일은 하루전으로 등록해두면 되겠군 생각했다. 애인생일은 미리 이벤트를 준비해야 하고, 동창모임은 스케쥴을 조정해야 하니까….
또하나 현재 홈콜 서비스를 애인으로 지정하고 있는 나는 알고 보니 애인보다 회사와 통화하는 양이 더 많다고 나와 있었다. ‘나직장님은 홈콜을 000-0000번으로 바꾸시는 건 어떨까요?’라는 메시지도 있었다. 내가 요즘 일에 바빠 애인에게 소홀하고 있는 것은 아닐까 순간 반성이 되었다. 조금 미안한 마음에 ‘사랑’이라는 주제의 플래쉬 카드를 한장 보내기로 하고 pcs로는 ‘사랑하는 사람으로부터 메일이 지금 막 메일이 한통 보내졌습니다.’라고 메시지를 보냈다. 노총각 사랑을 지켜주는 019가 고맙다.
서비스 시나리오
사 례

## Slide 24
매물광장
http://www.000.com
메뉴구조도 1
Work Sheet 5

## Slide 25
매물광장
My Page
부동산 수첩
부가서비스
나의포인트
매물광장
개인정보관리
http://www.woorijip.com
집들이선물코너
Polling
About Woorijip
회원가입
Event/What’s new
포인트
Site Map/바로가기
(특종매물)
매물검색
매물등록
시세검색
매물맞춤서비스
매매안내도우비
추천코너
경매/공매
중개업소검색
대출
분양청약
이사와 집가꾸기
뉴스와정보
전문가상담실
대출신청하기
청약길라잡이
이사가이드
우리집기획뉴스
대출금리비교표
사이버모델하우스
집들이
뉴스클리핑
내게맞는대출
아파트분양종합검색
건설홍보광장
대출정보ABC
우리집은몇점?
분양전원주택
부동산용어해설
우리집꾸미기
커뮤니티
모임방
전국중계업자방
사이버아파트방
라이프스타일방
대출상담실
나의신용도평점은?
부동산감정가
금융계산기
부동산가이드
우리집고치기
도전DIY
인테리어 상담실
게시방
알림방
질문방
이사견적서
법률
법무
세무
부동산
분양  청약
토론방
사 례

## Slide 26
매물광장
1depth
2depth
3depth
컨텐츠소스
업데이트주기
컨텐츠유형
Log-in여부
메뉴구조도 2
ID
ID
ID
Work Sheet 6

## Slide 27
메뉴구조도 2
사 례

## Slide 28
Ver No.
고객승인
위 치
작 성 일
화면 ID
작 성 자
제 목
화면설명
화면상세내역도
Work Sheet 7

## Slide 29
프로젝트 실습 Ⅲ
UI

## Slide 30
Concept
1.
2.
3.
4.
5.
UI 기본 원칙
Work Sheet 9

## Slide 31
3e : e-family + easy + efficiency
- 개인과 가족의 삶의 질을 향상시키는 vision 제시
- Interface의 통일감과 일관성을 통하여 편안하고 쉬운 네비게이션 제공
- 사이트와 사용자간의 Communication 효율성을 강조한 Design
Concept
일반 유저용 화면과 부동산중개사 화면 이원화
메뉴의 위치 : 1depth & 2depth : 상단 가로/ 3depth & 4depth : 좌단 세로
상시방문 유저 우선 고려 : 설명액션 순서가 아닌 액션설명의 순서 채택
변형 Grid 활용 : 현재 2프레임, 3분할의 Rule을 다양하게 변형
Frame : 기본적으로 사용하지 않음
UI 기본 원칙
사 례

## Slide 32
기본 Grid
Work Sheet 10

## Slide 33
① CI logo 및 배너광고 Area
② 1depth Menu Area
③ 2depth Menu Area
④ 3depth 및 4depth Menu Area
⑤ 관련 Menu Area
⑥ 보조기능 연결(고객지원센터,로그인,Site map)
⑦ Full Path Area
⑧ Title Area
⑨ Data Area
 Footer Area
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
기본 Grid
150pixel
800x600
Safe zone
사 례

## Slide 34
프로젝트 실습 Ⅲ
시스템 설계

## Slide 35
하드웨어
운영체제
웹서버 / DBMS
개발 언어
설계 도구
메일솔루션
멀티미디어 솔루션
전자상거래 솔루션
커뮤니티 솔루션
로그 분석 솔루션
광고 솔루션
검색 솔루션

## Slide 36
DB SVR (Secondary)
WinNT 2000
IIS/ASP
Linux
-Cyber modelhouse
-MAPSee
-Image SVR
WinNT 2000
SQL Server
인터넷
Compaq
5500
Compaq3000
Dell 6450
CUSTOMER
HP 6000
SGI1200
WinNT2000
IIS/ASP
(Web Mail)
Web hosting
SVR (Secondary)
Dell 6450
L5 switch(Load balancing)
WinNT2000
IIS/ASP
(Web Hosting)
WinNT 2000
IIS/ASP
HW – COMPAQ 5500
OS - Window 2000 Advaced Server
DB - SQL Server Enterprise 7.0
IIS - IIS 5.0
Server Side Script - ASP 3.0 & JSP
Client Side Script - VB Script & JAVA Script & HTML
CSS / DHTML
시 스 템 구 성 도

## Slide 37
운 영 체 제
1. LINUX
리눅스는 다양한 환경에서 업무 처리 능력이 뛰어나며, 유연성과 확장성, 신뢰성이 뛰어나 고객의 업무처리 능력을 향상을 가져옴으로써 생산량을 증대시킨다.
아울러 안정성이 뛰어나 시스템의 다운시간에 따른 재비용을 극적으로 절감할 수 있으며, 높은 퍼포먼스는 또한 동일한 시간내에 더욱 많은 업무를 처리할 수 있는 능력을 보장함으로써 고객의 업무의 흐름을 원할하게 한다.

## Slide 38
웹서버
1. Apache-Tomcat

## Slide 39
데이터베이스 서버
1. MariaDB

## Slide 40
1. JSP / Servlet
JAVA로 구현된 서버 스크립트이다. JSP는 Platform에 무관하게 동작하도록 설계되었으며 java virtual machine만 있으면 모든 운영체제에서 사용가능 하다. 또 자바가 지원하는 모든기능들을 있다.
독립/컴포넌트 개발언어 : JAVA/JavaBeans
환경 : All
* 개발 프로그램
개 발 언 어

## Slide 41
1. JSoup
개발 라이브러리

## Slide 42
개발 방법론 : 구조적 분석/설계(또는 방법론), 정보공학, 객체지향 방법론 등이 있다.
분석/설계용 문서 산출물인 다이아그램은 다음과 같은 잇점을 가져다 줄 수 있다.
현업사용자의 업무 및 요구사항을 쉽게 문서화 할 수 있다.
현업사용자와 분석가(또는 개발자) 사이의 의사소통을 위한 공용어의 역할을 한다.
일관성 있고 정확한 사용자의 요구사항을 파악할 수 있는 요구분석용 도구의 역할을 한다.
설 계 도 구

## Slide 43
1. 구조적 분석 설계
구조적 분석이란 자료 흐름도(DFD)를 이용한 프로세스 모델링, 자료사전을 이용한 자료흐름의 내용정의, 구조적 문언(Structured English)를 이용한 업무처리과정 및 절차정의, 의사결정 트리나 도표를 이용한 업무처리 방침(Business policy)의 정의를 뜻한다.
 DFD(data flow diagram)
DFD는 시스템 분석과정에서 의사소통의 도구의 역할을 수행하는바, 의사소통의 원활화를 기하기 위해서는 DFD의 작성시 일정한 법칙을 따라야 하고 정해진 룰(rule)을 준수해야 하며 분석이 대상이 되는 시스템을 입력(input), 처리장치(process), 출력(output)의 세부분으로 이해하고 그결과를 시스템 배경도에 표시한다.

## Slide 44
2. 정보공학은 제임스 마틴과 아더 영 컨설팅회사에 의해 소프트웨어 개발방법론으로서의 위치를 확고히 하게 되었는데, 이는 한마디로 말한다면 데이터 분석과 업무 모델링에 중점을 두는 개발방법론이다.
 ERD(entity relationship diagram)
데이터베이스를 물리적으로 구축하기 전까지의 작업에서는 ERD를 통한 모델링과정에 가장 많은 노력을 들이게 된다. ERD는 현업의 데이터의 구성을 표현할 수 있어 데이터베이스의 논리적 구조를 이해할 수 있을 뿐만 아니라 신규 데이터베이스 구축의 근거가 된다.

## Slide 45
3. 객체지향방법
객체중심 분석과 설계기법의 등장이유는, 다른 개발방법론과 마찬가지로 프로그래머 생산성 향상과 유지보수비용 절감과 객체중심이 모델링이 현실세계를 보다 가깝게 묘사하기 때문에 시스템에 대한 이해가 증진되기 때문이다.
 UML
Unified Modeling Language의 약자로 객체지향 분석(Analysis)과 설계(Design)를 위한 modeling Language이다. 이는 Booch, Rumbaugh(OMT), Jacobson등의 객체지향 방법론(methods)에 관한 석학들이 내어놓은 방법론의 통합으로 이러한 방법론의 명맥을 잇는다고 볼 수 있다.

## Slide 46
DFD

## Slide 47
ERD

## Slide 48
클래스 다이어그램
시퀀스 다이어그램
유스케이스 다이어그램
UML

## Slide 49
테이블 상세

## Slide 50
프로젝트 실습 (기타)

## Slide 51
M+3
구 분
M
M+1
M+2
시스템
구축
사용자 요구분석
기본
설계
서비스 전략 수립
데이터 모델링
논리 DB 설계
화면 설계
상세
설계
프로세스 설계
엔티티 유형 정의
실행프로그램 정의
프로그램 코딩
구현
품질 시험 및 검증
수정/보완
단위 시험
시험
통합운용시험
운영 환경 구축
전개
교육/기술 이전
인터넷 마케팅/ 웹프로모션
시스템 검수
완료
상세 DB 설계
프로젝트 일정

## Slide 52
프로젝트 세부 일정

## Slide 53
개발
기획
프로젝트 매니저 (PM)
프로젝트 리더 (PL)
디자인
품질관리
프로젝트 팀 구성